Приложение № 16

к постановлению Местной администрации

МО поселок Левашово

от 10 октября 2023  № 21

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛЕВАШОВО

Муниципальная программа

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по содержанию внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга

1. Заказчик Программы:

Местная администрация муниципального образования поселка Левашово.

2. Цели Программы:

- Программа направлена на выявление и удаление аварийных и больных деревьев и  кустарников, а так же на ремонт покрытий и содержание внутриквартальных территорий по решению вопроса местного значения, предусмотренного Законом Санкт-Петербурга № 420-79 от 23.09.2009г. «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

3. Срок реализации Программы: 2024 год и плановый период 2025-2026г.г.

4. Объемы и источники финансирования Программы:

- Объем финансирования программы муниципального образования поселок Левашово на 2024 год и плановый период 2025-2026г.г. составляет 6827,6 тыс. руб., из них:

- 2185,0 тыс.руб. на 2024 год;

- 2275,9 тыс.руб. на 2025 год;

- 2366,7 тыс.руб. на 2026 год.

- Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального образования поселок Левашово.

5. Перечень основных мероприятий Программы и объемы их финансирования

| № п/п | Мероприятия плана | Количество аварийных деревьев | Необходимый объем финансирования на 2024 год (тыс.руб) | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение санитарных рубок | 100 | 1 000,00 | II-III кв.2024г. |
| 2. | Проведение ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях |  | 1 000,00 | II-III кв.2024г. |
| 3. | Технический надзор за производством работ | 2 | 100,0 | II-III кв.20234. |
| 4. | Составление сметной документации |  | 85,0 | I кв.2024г. |
|  | Итого: | 2 185,00 |  |  |

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- Улучшение состояния территории муниципального образования поселок Левашово;

- Улучшение социальных условий жизни населения муниципального образования поселок Левашово